|  | ZAŁĄCZNIK 1 |
| --- | --- |

do Uchwały Nr XLVII/339/06

Rady Gminy Lutomiersk

z dnia 18 września 2006r.

| Lp. | Nazwa programu cel | zadania | Jednostka odpowiedzialna za realizację programu | okres realizacji | Planowane łączne nakłady finansowe | Planowane wydatki budżetowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2006 | 2007 | 2008 |
| 1. | Modernizacja bazy oświatowej poprawa warunków nauczania | rozbudowa Szkoły Podstawowej w Lutomiersku | RRGRiMK | 1992 - 2013 | 5.000.000 | 0 | 0 | 50.000 |
|  |  | termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kazimierzu | RRGRi MK | 2002 – 2006 | 250.000 | 110.000 | 0 | 0 |
| 2. | Wodociągowanie gminy poprawa zaopatrzenia w wodę w dolinie rzeki Neru | modernizacja stacji uzdatniania wody w Kazimierzu | RRGRIMK | 2004 - 2007 | 741.330 | 0 | 741.330 | 0 |
|  |  | modernizacja stacji uzdatniania wody „Filtrostat Lutomiersk” | RRGRIMK | 2004 - 2007 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 |
| 3. | Poprawa warunków życia mieszkańców ochrona środowiska, | termomodrenizacja budynku biurowego Urzędu Gminy | RRGRiMK | 2000 - 2008 | 200.000 | 0 | 0 | 150.000 |
|  |  | budowa kanalizacji - etap I i oczyszczalni ścieków | RRGRiMK | 2003-2013 | 3.000.000 | 0 | 0 | 300.000 |

| Lp. | Nazwa programu cel | zadania | Jednostka odpowiedzialna za realizację programu | okres realizacji | Planowane łączne nakłady finansowe | Planowane wydatki budżetowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2006 | 2007 | 2008 |
| 4. | Transport i komunikacja poprawa stanu technicznego dróg gminnych i obiektów mostowych, | przebudowa drogi gminnej w Babicach | RRGRiMK | 2006 – 2008 | 200.000 | 0 | 100.000 | 100.000 |
|  |  | przebudowa ulicy Stodalnianej w Lutomiersku | RRGRiMK | 2006 – 2008 | 150.000 | 0 | 75.000 | `75.000 |
|  |  | przebudowa drogi gminnej w Charbicach Dolnych | RRGRiMK | 2006 – 2008 | 120.000 | 0 | 60.000 | 60.000 |
|  |  | przebudowa ulicy Szkolnej w Kazimierzu | RRGRiMK | 2006 – 2008 | 160.000 | 0 | 80.000 | 80.000 |
|  |  | budowa ścieżek rowerowych | RRGRiMK | 2006 – 2008 | 100.000 | 0 | 20.000 | 30.000 |
|  |  | przebudowa ulicy Sikorskiego we Wrzącej | RRGRiMK | 2006 – 2008 | 220.000 | 0 | 44.000 | 66.000 |
|  |  | przebudowa Pl. Zwycięstwa, ul. Klasztornej i Kopernika w Lutomiersku | RRGRiMK | 2006 – 2008 | 400.000 | 0 | 80.000 | 120.000 |
|  |  | przebudowa Pl. Kościuszki, Hallera, Rzecznej i Polnej w Kazimierzu | RRGRiMK | 2006 – 2008 | 400.000 | 0 | 80.000 | 120.000 |
|  |  | przebudowa dróg wewnątrzosiedlowych w Lutomiersku – Przełajowa, Kwiatowa | RRGRiMK | 2006 – 2008 | 240.000 | 0 | 48.000 | 72.000 |
|  |  | przebudowa drogi gminnej w Malanowie | RRGRiMK | 2006 – 2008 | 150.000 | 0 | 30.000 | 45.000 |
|  |  | przebudowa drogi gminnej w Mirosławicach | RRGRiMK | 2006 – 2008 | 150.000 | 0 | 30.000 | 45.000 |
|  |  | przebudowa drogi gminnej Jeziorko – Zadzim | RRGRiMK | 2006 – 2008 | 130.000 | 0 | 26.000 | 39.000 |
| OGÓŁEM | 11.666.330 | 110.000 | 1.464.330 | 1.352.000 |